รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ  ๓  เดือน ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖7

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ในรอบ  ๓  เดือน  ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘  นั้น  เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และนำไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการต่อไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

สารบัญ

เรื่อง																หน้า

รายงานผลการดำเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา					 						1

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 				 					3

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  								 					20

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  					 					23

๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น     						25

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 										27

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  การรักษา ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			30

-สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  										32

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ ๓ เดือน ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ -  ธันวาคม ๒๕๖7)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๖  ด้าน  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลยางหัก

| ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย | ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 55 | 50.46 | 44,663,9๐๐.00 | 81.73 | 25,864,500.00 | 57.82 | กองช่าง |
| รวม | 55 | 50.46 | 44,663,9๐๐.00 | 81.73 | 25,864,500.00 | 57.82 |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข | 5 | 4.59 | 48๐,๐๐๐.00 | 0.88 | 0.0๐ | 0.0๐ | สำนักปลัด |
| ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 1.83 | 8๐,๐๐๐.00 | 0.15 | 0.0๐ | 0.0๐ | สำนักปลัด |
| ๒.๓ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน | 5 | 4.59 | ๑๔5,๐๐๐.00 | ๐.27 | 0.0๐ | 0.0๐ | สำนักปลัด |
| รวม | 12 | 11.01 | ๗05,๐๐๐.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน | 7 | 6.42 | ๒4๐,๐๐๐.00 | 0.44 | 4,906.08 | 0.02 | สำนักปลัด |
| รวม | 7 | 6.42 | ๒4๐,๐๐๐.00 | 0.44 | 4,906.08 | 0.02 |  |
| ๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป | 9 | 8.26 | ๔9๐,๐๐๐.00 | 0.90 | 176,697.25 | 0.64 | สำนักปลัด |
| รวม | 9 | 8.26 | ๔9๐,๐๐๐.00 | 0.90 | 176,697.25 | 0.64 |  |

- 2 -

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลยางหัก

| ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็น ร้อยละ ของโครงการ | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบ ประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย | ร้อยละของงบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕.๑ แผนงานการเกษตร | 6 | 5.50 | 60๐,๐๐0.0๐ | 1.10 | 0.00 | 0.00 | สำนักปลัด |
| รวม | 6 | 5.50 | 60๐,๐๐๐.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |  |
| ๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖.๑ แผนการศึกษา | 10 | 9.17 | 6,736,๐๐๐.00 | 12.32 | 1,273,969.56 | 4.63 | กองการศึกษาฯ |
| ๖.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ | 10 | 9.17 | 1,21๐,๐๐๐.00 | 2.21 | 144,824.00 | 0.52 |  |
| รวม | 20 | 18.35 | 7,946,๐๐๐.00 | 14.54 | 1,418.793.56 | 5.17 |  |
| รวมทั้งหมด | 109 | ๑๐๐.๐๐ | 54,644,9๐๐.00 | ๑๐๐.๐๐ | 27,464.896.89 | 100.00 |  |

- 3 –

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ  ๓  เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30  ธันวาคม  2567)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยจัดสรรพัฒนา - รพ.สต. วังปลาช่อน หมู่ที่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยจัดสรรพัฒนา - รพ.สต. วังปลาช่อน กว้าง 4.0๐ เมตร ระยะทาง 308 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,232 ตารางเมตร | 623,300.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยหนองปลาไหล หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยจัดสรรพัฒนา - รพ.สต. วังปลาช่อน กว้าง ๖.0๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,2๐๐ ตารางเมตร | 594,5๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |
| 3 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยวังหิน หมู่ที่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยวังหิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,4๐๐ ตารางเมตร | 335,1๐0.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |

- 4-

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 4 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเพชรในฝัน - อ่างพุกรูด หมู่ที่ 4 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยเพชรในฝัน - อ่างพุกรูด กว้าง 6.๐๐ เมตร ระยะทาง 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,5๐๐ ตารางเมตร | ๕00,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |
| 5 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยวังมังกร ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยวังมังกร กว้าง 4.๐๐ เมตร ระยะทาง 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,2๐๐ ตารางเมตร | 391,500.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |
| 6 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยสามเหลี่ยมทองคำ กว้าง 4.๐๐ เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร | 121,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |

- 5-

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 7 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยนางช้อย บุญรอด หมู่ที่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยนางช้อย - บุญรอด กว้าง 4.๐๐ เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร | 177,900.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 8 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยนายชู ทัพคง หมู่ที่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยนายชู ทัพคง กว้าง 4.๐๐ เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร | 177,9๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 9 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุน้ำซึม หมู่ที่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยพุน้ำซึม กว้าง 6.๐๐ เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร | 320,300.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 10 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุปะหัง หมู่ที่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยพุปะหัง กว้าง 4.๐๐ เมตร ระยะทาง 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร | 199,3๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |

- 6-

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 11 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านลานคา หมู่ที่ 8 ต.ยางหัก องปากท่อ จ. ราชบุรี | ลอกอ่างเก็บน้ำบ้านลานคา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,750 ลูกบาศก์เมตร | 500,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 12 | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง วังปลาช่อน หมู่ที่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวังปลาช่อน - วังส้มป่อย ขนาดกว้าง 8.๐๐ เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร | ๙,๓๕๔,๓00.00 | ต.ค.2567 - พ.ค.2568 |  |  |  | 6,900,๓00.00 |  |
| 13 | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง บ้านไทยประจัน หมู่ที่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไทยประจัน ขนาดกว้าง 8.๐๐ เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน | 9,413,300.00 | ต.ค.2567 -พ.ค.2568 |  |  |  | 7,200,000.00 |  |

- 7 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 14 | จ้างเหมากำจัดวัชพืชและดินโคลน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ๑ หมู่ที่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | จ้างเหมากำจัดวัชพืชและดินโคลน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ๑ เนื้อที่ 32 ไร่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 51,200 ตารางเมตร | 1,967,000.00 | ต.ค.2567 - พ.ค.2568 |  |  |  | 0.00 |  |
| 15 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านกำนันเสาร์ หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยบ้านกำนันเสาร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย 1,280 ตารางเมตร | ๒๒๒,๘๐๐.00 | ต.ค.2567 - พ.ค.2568 |  |  |  | 0.00 |  |
| 16 | ขุดลอกลำห้วยวังปลาช่อน หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลอกลำห้วยพร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย 1๕.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,825 ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๙,๒๐๐.00 | ต.ค.2567 - พ.ค.2568 |  |  |  | ๔๙๙,๒๐๐.00 |  |

- 8 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 17 | ขุดลอกลำห้วยพุม่วง (เขากลางเมือง) หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลอกลำห้วยพุม่วง (เขากลางเมือง) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,550 ลูกบาศก์เมตร | ๔๔๙,๖๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๔๙,๖๐๐.00 |  |
| 18 | ขุดลอกลำห้วยพุม่วง (บริเวณหน้าฝาย) หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลอกลำห้วยพุม่วง (บริเวณหน้าฝาย) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,675 ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๓,๔๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๙๓,๔๐๐.00 |  |
| 19 | ขุดลอกลำห้วยพุม่วง (บริเวณหน้าฝายชำรุด) หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลอกลำห้วยพุม่วง (บริเวณหน้าฝายชำรุด) ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,300 ลูกบาศก์เมตร | 500,000.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 500,000.00 |  |

- 9 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 20 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายตากแดด - พุงูเห่า หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก สายตากแดด - พุงูเห่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร | ๔๙๗,๒๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 21 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายตากแดด - หนองปลาไหล หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก สายตากแดด – หนองปลาไหล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร | ๒๗๘,๕๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 22 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายฟาร์มแพะ - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก สายฟาร์มแพะ - อ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร | ๔๕๑,๕๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๕๑,๕๐๐.00 |  |
| 23 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพระเมตตา หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยพระเมตตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร | ๒๔๓,๗๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |

- 10 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ะหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 24 | ขุดลอกลำห้วยพุไทร หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลอกลำห้วยพุไทร พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,175 ลูกบาศก์เมตร | ๒๔๔,๔๐๐.00 |  | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๒๔๔,๔๐๐.00 |  |
| 25 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเขาแดง หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยเขาแดง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร | ๗๓๕,๐๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 26 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยมะเดื่อเหลือง – ป่ามะค่า หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยมะเดื่อเหลือง - ป่ามะค่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๘ ท่อน จำนวน 1 แห่ง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร | ๒๙๘,๒๐๐.00 |  | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๒๙๘,๒๐๐.00 |  |

- 11 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 27 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านนายอภิชาติ หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยบ้านนายอภิชาต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๘ ท่อน จำนวน ๑ แห่ง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร | ๒๒๘,๕๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 28 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยป่ามะค่า - หนองไม้แก่น หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยป่ามะค่า - หนองไม้แก่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๘ ท่อน จำนวน ๑ แห่ง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร | ๓๔๖,๘๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 29 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านนายวิชิต เหมือน ละหม้าย หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยบ้านนายวิชิต เหมือนละหม้าย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร | ๒๗๘,๕๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |

- 12 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 30 | ขุดลอกลำห้วยนางม้าย หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลอกลำห้วยนางม้าย พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๖ ท่อน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร | ๔๔๗,๓๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๔๗,๓๐๐.00 |  |
| 31 | ก่อสร้างประปา อบต.ยางหัก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ประปา ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง | ๔๘๓,๓๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 32 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยอ่างเก็บน้ำพุกรูด หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยอ่างเก็บน้ำพุกรูด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร | ๔๕๑,๕๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๕๑,๕๐๐.00 |  |
| 33 | ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณเพชร ในฝัน) หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณเพชรในฝัน) ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750 ตารางเมตร | ๔๗๔,๘๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๗๔,๘๐๐.00 |  |

- 13 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 34 | ขุดลอกลำห้วยพุกรูด ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลอกลำห้วยพุกรูด ๒ พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,750 ลูกบาศก์เมตร | ๔๙๖,๓๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๙๖,๓๐๐.00 |  |
| 35 | ขุดลอกลำห้วยพุกรูด หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลอกลำห้วยพุกรูด พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร | 500,0๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 500,0๐๐.00 |  |
| 36 | ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ ๕ บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี | ลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร | ๔๘๖,๖๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๘๖,๖๐๐.00 |  |

- 14 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 37 | ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ ๕ บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี | ลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,050 ลูกบาศก์เมตร | ๕๐๐,๐๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๕๐๐,๐๐๐.00 |  |
| 38 | ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณข้างวัดไทยประจัน) หมู่ที่ ๕ บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี | ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณข้างวัดไทยประจัน) ขนาดกว้าง ๓๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,944 ลูกบาศก์เมตร | ๕๐๐,๐๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 39 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยคอนกรีตซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยคอนกรีตซอยหลังโรงเรียน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร | ๓๔๘,๑๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๓๔๘,๑๐๐.00 |  |
| 40 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยวัดยางคู่ หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยวัดยางคู่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร | ๑๗๔,๐๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |

- 15 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 41 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านเก่า - หนองหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยบ้านเก่า - หนองหลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร | ๔๙๗,๒๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๙๗,๒๐๐.00 |  |
| 42 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านหนองหลวง - พุน้ำซึม หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยบ้านหนองหลวง -พุน้ำซึม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร | ๔๙๗,๒๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๙๗,๒๐๐.00 |  |
| 43 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุตะแบก - บ้านป้าก้อน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยพุตะแบก –บ้านป้าก้อน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร | ๔๙๗,๒๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๙๗,๒๐๐.00 |  |
| 44 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุเตาตก ๑ - พุเตาตก ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุกซอยพุเตาตก ๑ - พุเตาตก ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร | ๔๙๗,๒๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๙๗,๒๐๐.00 |  |

- 16 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 45 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุเตาตก - ช่องเจ็กโต๊ะ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยพุเตาตก - ช่องเจ็กโต๊ะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร | ๔๙๗,๒๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๙๗,๒๐๐.00 |  |
| 46 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุตะแบก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยพุตะแบก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร | ๔๙๗,๒๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๙๗,๒๐๐.00 |  |
| 47 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุปะหัง ๒ – โรงงานอิฐ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยพุปะหัง ๒ – โรงงานอิฐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒9๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.๒0 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร | 201,9๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 48 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยตาแป๊ะพุมะเดื่อ หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ถนนหินคลุก ซอยตาแป๊ะพุมะเดื่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร | ๔๙๗,๒๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๙๗,๒๐๐.00 |  |

- 17 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 49 | ขุดลอกลำห้วยพุกระถิน หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ขุดลอกลำห้วยพุกระถิน พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร | 500,0๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 500,0๐๐.00 |  |
| 50 | ขุดลอกลำห้วยลานคา (บ้านป้าเหมียว) หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ขุดลอกลำห้วยลานคา (บ้านป้าเหมียว) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร | 40๘,7๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 40๘,7๐๐.00 |  |
| 51 | ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณซอย พุกระถิน) หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณซอยพุกระถิน) ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,150 ลูกบาศก์เมตร | ๑๗๐,๙๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๑๗๐,๙๐๐.00 |  |

- 18 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 52 | ขุดลอกลำห้วยพุกระถิน หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลอกลำห้วยพุกระถิน พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,944 ลูกบาศก์เมตร | 327,000.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 327,000.00 |  |
| 53 | ขุดลอกลำห้วยพุมะเดื่อ หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ปากท่อ จังหวัดราชบุรี | ขุดลอกลำห้วยพุมะเดื่อ พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,840 ลูกบาศก์เมตร | 149,400.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 149,400.00 |  |

- 19 –

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 54 | ติดตั้งถังเก็บน้ำในหมู่บ้าน ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๕ จุด ในเขต ตำบลยางหัก | ติดตั้งถังเก็บน้ำในหมู่บ้าน ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๕ จุด ในเขตตำบลยางหัก | ๔๙๐,๐๐๐.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | ๔๙๐,๐๐๐.00 |  |
| 55 | ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี | 180,000.00 | ต.ค.67 - พ.ค.68 |  |  |  | 163,000.00 |  |
|  | รวม |  | 44,663,900.00 |  |  |  |  | 25,864,500.00 |  |

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  จำนวนโครงการทั้งหมด  55    โครงการ

ดำเนินการได้  จำนวน  27    โครงการ คิดเป็นร้อยละ   49.09  ไม่ได้ดำเนินการ  28  โครงการ  คิดเป็น ร้อยละ  50.91

- 20 –

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าหรือสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ | จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว โดย อสม. ยางหัก จำนวนสุนัขและแมว 4,040 ตัว | ๒๐,๐๐๐.00 | มี.ค.- ,มิ.ย. 2568 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | อบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์ | 20,๐๐๐.00 | พ.ค.- ก.ย. 2568 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ให้แก่ประชาชน ทุกหมู่บ้าน | ๒๕๐,๐๐๐.00 | ต.ค 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| ๔ | ฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน | ฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่ทีมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 30 คน | 3๐,๐๐๐.00 | พ.ค.- ก.ย. 2568 |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน | อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ อสม. จำนวน 8 หมู่บ้าน | ๑6๐,๐๐๐.00 | ต.ค 66 - ก.ย.67 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | รวม |  | 480,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |

- 21 –

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสังคมสงเคราะห์ ตามคำร้องของประชาชน | 7๐,๐๐๐.00 | ต.ค 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | วันผู้พิการ | จัดหารถขนส่งผู้พิการเข้าร่วมงาน วันผู้พิการ จำนวน ๑ คัน ผู้พิการเข้าร่วม จำนวน 30 คน | ๑๐,๐๐๐.00 | ธันวาคม 2567 |  |  |  | ๐.00 |  |
|  | รวม |  | 8๐,๐๐๐.00 |  |  |  |  | ๐.00 |  |

- 22 –

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหรือประชารัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด | จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน | 3๐,๐๐๐.00 | ต.ค.67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | ฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน | จัดฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน | 5๐,๐๐๐.00 | ต.ค.67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | อันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน | ๓๐,๐๐๐.00 | ต.ค.67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและครอบครัว | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและครอบครัว ด้านอาชีพหรือด้านอื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน | 30,000.00 | ต.ค.67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | จัดการแข่งขันฟุตบอลอำเภอปากท่อ | อุดหนุนจัดการแข่งขันฟุตบอลอำเภอปากท่อ เป้าหมาย อปท. ในเขตอำเภอปากท่อ จำนวน 12 แห่ง | 5,000.00 | ต.ค.67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | รวม |  | 145,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการทั้งหมด  ๑2 โครงการ

ดำเนินการได้  จำนวน 1  โครงการคิดเป็น ร้อยละ  8.33  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11  โครงการ  คิดเป็น ร้อยละ  91.67

- 23 –

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณภัย ตามคำร้องของประชาชน | 70,๐๐๐.00 | ต.ค.67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ | จัดกิจกรรมจุดบริการประชาชน ถนนปลอดภัย ปีละ ๒ ครั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | 3๐,๐๐๐.00 | ธ.ค. 67 - เม.ย. 68 |  |  |  | 4,906.08 |  |
| 3 | ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อบต. ยางหัก | จัดกิจกรรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติจำนวน 30 คน | 30,000.00 | มิถุนายน 2568 |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีละครั้ง | 30,๐๐๐.00 | มีนาคม 2568 |  |  |  | 0.00 |  |

- 24 –

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 5 | ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 30 คน | 30,๐๐๐.00 | เม.ย. 2568 |  |  |  | 0.00 |  |
| 6 | ฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ อบต. ยางหัก | จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ของ อบต. ยางหัก จำนวน 50 คน | 4๐,๐๐๐.00 | ม.ค. - ก.ย. 2568 |  |  |  | 0.00 |  |
| 7 | วันสถาปนา อปพร. | เข้าร่วมงาน วัน อปพร. 22 มีนาคม 2568 | ๑๐,๐๐๐.00 | มี.ค. 2568 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | รวม |  | 24๐,๐๐๐.00 |  |  |  |  | 4,906.08 |  |

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  ยุทธศาสตร์ ที่  ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  จำนวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ

ดำเนินการ จำนวน  2 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 28.57  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  5  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ  71.43

- 25 –

๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน  การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการดำเนินงานด้านการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหา กษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราขินี,วันนวมินทรมหาราช, วันปิยมหาราช ,วันชาติ,วันท้องถิ่นไทย | 100,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| ๒ | จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | จัดการเลือกตั้ง ตามที่ กกต. ราชบุรี กำหนด | 50,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำเวทีประชาคมต่างๆ | จัดประชาคมระดับตำบลยางหัก จำนวนผู้เข้าร่วม 49 คน | 10,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | อบต.ยางหักเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน | ออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง | 10,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | ๒2๐,๐๐๐.00 | ธ.ค. 2568 |  |  |  | 176,697.25 |  |

- 26 –

๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน  การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 6 | เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน | จัดฝึกอบรมการป้องกันการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | ๓0,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 7 | เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 30,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 8 | เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ของ อปท. อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี | สนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ของ อปท. อำเภอปากท่อ | 30,๐๐๐.00 | ม.ค. 68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 9 | ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | จัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่จำนวน 8 ครั้ง | ๑0,000.00 | มี.ค. - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | รวม |  | 490,000.00 |  |  |  |  | 176,697.25 |  |

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  ยุทธศาสตร์ ที่  ๔  การวางแผน  การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการทั้งหมด ๙  โครงการ ดำเนินการ จำนวน  2  โครงการ  คิดเป็น ร้อยละ 22.22    ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7  โครงการ  คิดเป็น ร้อยละ 77.78

- 27 –

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| ๑ | จัดงานเทศกาลผลไม้ตำบลยางหัก | จัดงานเทศกาลผลไม้ตำบลยางหัก กลุ่มเป้าหมาย 200 คน | 100,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดลอกดินโคลน และวัชพืชในแหล่งน้ำ | จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดลอก ดินโคลนและวัชพืชในแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง | 380,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” | จัดกิจกรรมปลูกป่า จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน | 30,000.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน | 20,๐00.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | อบรมให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะ | จัดอบรมให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อนลดปริมาณขยะ จำนวน 50 คน | 4๐,๐๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 6 | อาสาสมัครพิทักษ์โลกหรืออาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก | จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก จำนวน 30 คน | 30,๐00.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | รวม |  | 600,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  ยุทธศาสตร์ ที่  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนโครงการทั้งหมด  ๖  โครงการ

ดำเนินการ จำนวน  0  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  0  โครงการ คิดเป็น  ร้อยละ 0.00

- 28 –

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  การรักษา ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 256๘ | จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 256๘ จำนวน 200 คน | 150,๐๐๐.00 | มกราคม 2568 |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา | จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้สถานศึกษา | 462,๐๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | บัณฑิตน้อย | จัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2567 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน | 10,000.00 | มีนาคม 2568 |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม 40 คน | 10,000.00 | ธันวาคม 2567 |  |  |  |  |  |
| ๕ | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | จัดทัศนศึกษานอกสถานที่สร้างเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 คน | 10๐,๐๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |
| 6 | วัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน | จัดหาวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน | ๑,๗04,๐๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 269,431.56 |  |

- 29 –

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  การรักษา ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 7 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน | 3,980,4๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 1,004,538.00 |  |
| 8 | กิจกรรมวันแม่ | จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาในวันแม่แห่งชาติ | ๑๐,๐๐๐.00 | ธ.ค. 67 |  |  |  |  |  |
| 9 | กิจกรรมวันพ่อ | จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาในวันพ่อแห่งชาติ | ๑๐,๐๐๐.00 | ส.ค.68 |  |  |  | 0.00 |  |
| 10 | รั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบที่ อบต. กำหนด | 30๐,๐๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 6,736,4๐๐.00 |  |  |  |  | 1,273,969.56 |  |

- 30 –

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  การรักษา ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 1 | กีฬาตำบล “ยางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด” | จัดแข่งขันกีฬาตำบล “ยางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด” นักกีฬาเข้าร่วมปีละครั้ง จำนวน 240 คน | ๒5๐,๐๐๐.00 | มี.ค. – เม.ย. 2568 |  |  |  |  |  |
| 2 | เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี | จัดเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบล ยางหัก | 10๐,๐๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่ายยุวชน คนคุณธรรม | จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวชน คนคุณธรรม จำนวน 40 คน | 5๐,๐๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |
| 4 | แข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลยางหัก | แข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลยางหัก จำนวน 600 คน | 15๐,๐๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดงานประเพณีเดือนเก้า ผูกแขน เรียกขวัญ กินข้าวห่อ ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง | จัดงานประเพณีเดือนเก้า ผูกแขน เรียกขวัญ กินข้าวห่อ ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ปีละครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม 300 คน | 200,000.00 | สิงหาคม 2568 |  |  |  |  |  |
| 6 | ส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 1๐,๐๐๐.00 | ต.ค. 67 - ก.ย.68 |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 760,000.00 |  |  |  |  |  |  |

- 31 –

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  การรักษา ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ให้ดำเนินการ |  |  |
| 7 | ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ | จัดประเพณีสงกรานต์และประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 240 คน | 20๐,๐๐๐.00 | เมษายน 2568 |  |  |  |  |  |
| 8 | ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 140 คน | 2๐,๐๐๐.00 | ก.ค. -ส.ค. 2568 |  |  |  |  |  |
| 9 | ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | จัดประเพณีลอยกระทงผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 200 คน | 20๐,๐๐๐.00 | ธันวาคม 2567 |  |  |  | 144,824.00 |  |
| 10 | ส่งเสริมผู้นำด้านภูมิปัญญา ท้องถิ่น | จัดกิจกรรมยกย่องผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน | ๓๐,๐๐๐.00 | ต.ค.67 – ก.ย. 68 |  |  |  | - |  |
|  | รวม |  | 1,21๐,๐๐๐.00 |  |  |  |  | 144,824.00 |  |

การติดตามและประเมินผลโครงการ  ยุทธศาสตร์ ที่  ๖  การเสริมสร้างศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการทั้งหมด 20  โครงการ ดำเนินการ  จำนวน   5  โครงการ  คิดเป็น ร้อยละ 25.00   ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน   15   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  75.00

- 32 –

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | ร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | ผลการดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ร้อยละของโครงการ ตามยุทธศาสตร์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ ตามยุทธศาสตร์ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ ตามยุทธศาสตร์ |
| ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 55 | 50.46 | 27 | 28.44 | 0 | 0.00 | 28 | 22.01 |
| ๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑2 | 11.01 | 1 |  | 0 | 0.00 | 11 |  |
| ๓.การจัดระเบียบสังคมและรักษา ความสงบเรียบร้อย | 7 | 6.42 | 2 |  | 0 | 0.00 | 5 |  |
| ๔.การประสานแผนพัฒนาและการ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น | ๙ | 8.26 | 2 |  | 0 | 0.00 | 7 |  |
| ๕.การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๖ | 5.50 | 0 |  | 0 | 0.00 | 6 |  |
| ๖.เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม | 20 | 18.35 | 5 |  | 0 | 0.00 | 15 |  |
| รวมจำนวนโครงการ | 109 | 100.00 | 37 | 33.94 | 0 | 0.00 | 72 | 66.06 |

จำนวนโครงการทั้งหมด 	จำนวน		109		โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ  	จำนวน   	  37  		โครงการ  	คิดเป็นร้อยละ  33.94

อยู่ระหว่างดำเนินการ 	จำนวน    	    0		โครงการ 	คิดเป็นร้อยละ    0.00

ไม่ได้ดำเนินการ 		จำนวน  	  72		โครงการ  	คิดเป็นร้อยละ  66.06

- 31 –

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ในแต่ละปีงบประมาณ  ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากแต่งบประมาณของหน่วยงานราชการมีจำนวนจำกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหักจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด ต้องพิจารณาดำเนินโครงการได้บางโครงการ  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

๓. การจัดทำโครงการก่อสร้างถนน อาคาร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  ดำเนินการได้ล่าช้า   และบางโครงการดำเนินการไม่ได้  มีข้อจำกัดเรื่องกฎหมาย  การเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่   สปก.ก็ต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหักประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย  ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ  ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

มีข้อเสนอแนะ

1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

2. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖8  แต่ละกอง/งานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป

๓.การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล  จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม

******************************************************************************